| 项目名称 Project Name | 密级 Confidentiality Level |
| --- | --- |
| Nook-基于本地模型的AI聊天机器人 | 仅供收件方查阅 |
| 版本 Version | 文档编号 Document Code |
| 0.1.0 | Project ID_INIT_002 |

- Nook AI Chatbot Project Start Report

- Nook本地聊天机器人系统项目立项报告

| Prepared by 拟制 | 张书颢 | Date 日期 | 2026-07-06 |
| --- | --- | --- | --- |
| Reviewed by 评审人 | 冯俊驰 | Date 日期 | 2026-07-07 |

Revision Record

修订记录

| Date 日期 | Revision Version 修订版本 | CR ID /Defect ID CR/ Defect号 | Sec No. 修改章节 | Change Description 修改描述 | Author 作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-07-06 | V0.1.0 | — | 全量 | 创建项目立项报告 | 张书颢 |

Catalog目  录

Nook ChatbotProject Start Report	1

Nook本地聊天机器人系统项目立项报告	1

一、Project Proposal项目提出	4

二、Team building and Schedule开发团队组成和计划时间	4

三、Risks Evaluating and Mitigating风险评估和规避	5

一、Project Proposal项目提出

- 项目简介：

Nook 是一个基于本地大语言模型的 AI 聊天桌面应用。项目通过 Ollama 部署本地大模型（如 Qwen2.5），使用 FastAPI 构建后端 REST API 服务，前端采用 Electron + React + TypeScript 构建跨平台桌面客户端。系统支持多会话管理、SSE 流式响应、Markdown 实时渲染、深色/浅色主题切换等功能，所有数据存储在本地 SQLite 数据库中，无需联网即可使用，保障用户数据隐私。

- 项目需实现目标：

1. 实现基于 Ollama 的本地大模型聊天功能，支持 SSE 流式输出
2. 实现多会话管理（创建、删除、切换、历史消息加载、标题修改、关键词搜索）
3. 实现 Markdown 和 LaTeX 数学公式的实时渲染
4. 实现深色/浅色主题切换与响应式布局
5. 构建基于 Electron 的跨平台桌面应用（Windows/macOS/Linux）
6. 所有数据本地存储，保护用户隐私，无需联网

- 工作量估计：

| 模块 | 功能 | 工作量估计（人天） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析与设计 | 需求调研、架构设计、接口定义、数据库设计 | 5人×1天 | 全员参与 |
| 后端开发 | FastAPI框架、SQLite数据库、Ollama接入、流式聊天接口、会话管理API | 2人×5天 | 占钰哲、樊啟飞 |
| 前端开发 | Electron搭建、React组件、SSE流式消费、Markdown渲染、UI交互 | 2人×5天 | 冯俊驰、匡天禹 |
| 测试与集成 | 前后端联调、API测试、Bug修复 | 5人×1天 | 全员参与 |
| 文档撰写 | 项目文档、答辩材料 | 5人×1天 | 全员参与 |
| 总工作量（人天）： | 35人天 |  |  |

备注：“人天”即几个人几天的工作量

二、Team building and Schedule开发团队组成和计划时间

- Project Plan： 2026-07-06——2026-07-12

项目计划： 2026年 7 月 6 日 - 2026年 7 月 12 日 （计 1 周），7 月 13 日 - 7 月 15 日 准备答辩

- Project Manager：  Number： 1          Name： 张书颢

项目经理：  1 人（U202517488）      姓名： 张书颢

- Project Team Member Number： 5

项目成员：  5 人（占钰哲 U202517507、樊啟飞 U202517474、冯俊驰 U202517493、匡天禹 U202517498）

- Source of Staff人员来源：

软件学院本科生，由组长张书颢负责架构设计与分工协调，其余成员按前后端分工独立开发。

三、Risks Evaluating and Mitigating风险评估和规避

- Technical Risks技术风险：（团队成员开发环境不统一，开发工具不一致，编码规范不一致）

1. 团队成员对 Electron 和 Ollama 缺乏经验，需要时间学习技术栈

2. SSE 流式传输在 Electron 渲染进程中的消费实现较为复杂

Resolution解决:

组长提前编写技术指南文档（docs.nook.locxl.site），明确技术栈和分工；各成员在自己分支独立开发，通过 Git 进行版本管理和代码审批；前端使用 fetch + ReadableStream 消费 SSE 流，参考成熟方案实现。

- Management Risks管理风险：（团队成员生病，事假，效率低下等）

1. 开发周期短（1周），时间压力大

2. 成员可能有其他课程安排冲突，影响开发进度

Resolution解决：

明确分工，每人负责独立模块并行开发；使用 Git 分支管理（每人一分支，审批后合并到 dev 分支）；每日同步进度，组长负责协调和联调。

- Other Risks其它风险：（系统崩溃，硬盘坏了等….）

1. 本地模型推理性能受硬件限制，低配设备响应较慢

2. 开发环境配置不一致（操作系统、Python 版本、Node 版本差异）

Resolution解决：

默认使用轻量模型 qwen2.5:1.5b，CPU 也能运行；后端使用 Python venv 虚拟环境管理依赖，前端使用 package-lock.json 锁定版本；README 文档记录完整环境配置步骤。

默认使用轻量模型 qwen2.5:1.5b，CPU 也能运行；后端使用 Python venv 虚拟环境管理依赖，前端使用 package-lock.json 锁定版本；README 文档记录完整环境配置步骤。